UMOWA NR _______
zawarta w dniu__________2024 roku pomiędzy:
Polskim Związkiem Niewidomych z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042049, posiadającym REGON 007025575 i NIP 526-000-19-09
reprezentowanym przez:
___________________________________________
___________________________________________
zwanym w treści umowy Zamawiającym, a
__________________________________________________________
__________________________________________________________
reprezentowanym przez:
___________________________________________
___________________________________________
zwanym w treści umowy Wykonawcą

# §1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa budynku Polskiego Związku Niewidomych polegająca na dostosowaniu istniejących stropów i budowie wewnętrznego szybu wraz z montażem elektrycznego dźwigu osobowego przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie”.

#
# §2
Zakres zadania będącego przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:
 A ) PRACE PROJEKTOWE:
1.
a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku w zakresie budowy szybu i montażu nowego dźwigu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie (5 egz. wydrukowanych i opieczętowanych oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w formatach edytowalnych .dwg i .doc), w tym:
b) w branży budowlanej: wykonanie projektu w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, elektrycznym, niskoprądowym wraz z uzgodnieniami i opiniami rzeczoznawców oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w branżach niezbędnych z punktu widzenia celu),
2. wykonanie opinii, ekspertyz, badań, pomiarów, inwentaryzacji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych z punktu widzenia celu,
3. uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego rozwiązania projektowego i materiałowego, w tym uwzględnienie oraz wniesienie do dokumentacji projektowej zmian Zamawiającego w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia Wykonawcy (o ile będzie to możliwe z punktu widzenia celu);
4 uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym m.in. w zakresie p.poż. oraz konserwatorskim jeśli będzie konieczne;
5.koordynacja prac projektowych;
6. pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej;
7.uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane),
B) PRZEBUDOWA BUDYNKU
1. Przebudowa budynku polegająca na dostosowaniu istniejących stropów i budowa wewnętrznego szybu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową przygotowaną przez Wykonawcę
C ) DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
1.Dokonanie dostawy montażu oraz uruchomienia nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, rok produkcji nie starszy niż 2024 w pełni zautomatyzowanego i bezobsługowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2.Uzyskanie decyzji UDT pozwalającej na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją,
3.Przeprowadzenie szkoleń użytkownika w zakresie obsługi windy.
4.Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zwanej dalej „decyzją”), jeśli będzie konieczna, na podstawie uprzednio wystawionego pełnomocnictwa.
5.Wykonawca dokona wszelkich uzupełnień i poprawek wskazanych przez urzędników w procedurze uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.
# §3

1.Przedmiot umowy określony w §1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z poniższymi przepisami:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019 r poz.1186 ze zm,)
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ.U.z 2019r poz.. 1065 ze zm.)
c)innymi przepisami normami, dotyczącymi prowadzenia i odbioru robot będących przedmiotem niniejszej umowy
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał wszelkie koniecznie informacje i zapoznał się z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu umowy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
# § 4
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  1. przekazanie Wykonawcy niezbędnych informacji i terenu wykonania przedmiotu umowy;
  2. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
  3. odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;
  4. terminowa zaplata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
  1. przejęcie terenu wykonania przedmiotu umowy od Zamawiającego.
  2. zaprojektowania prac niezbędnych z punktu widzenia celu z uwzględnieniem potrzeb Wykonawcy tj. minimalnego i możliwie najprostszego zakresu robót budowlanych z zastosowaniem ekonomicznych rozwiązań technicznych i materiałowych (dobrych jakościowo) – strony wspólnie będą starać się uzyskać kompromisowe rozwiązanie końcowe.
  3. urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie na własny koszt terenu wykonania przedmiotu umowy oraz prowadzenie wszystkich prac zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.,
  4. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu przekazanego Wykonawcy,
  5. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP,
  6. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
  7. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, przepisami prawa i wskazaniami Zamawiającego,
  8. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów oraz urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i urządzenia określone co do rodzaju, standardu i ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność,
  9. materiały i urządzenia, o których mowa w lit. g), muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
  10. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
  11. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie wykonywania przedmiotu umowy i w jego bezpośrednimi otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,
  12. dbanie o porządek na terenie wykonywania przedmiotu umowy, utrzymywanie tego terenu w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
  13. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
  14. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie wykonywania przedmiotu umowy, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
  15. ponoszenie pełniej odpowiedzialności za wszelkie działania prowadzone na terenie wykonywania przedmiotu umowy i poza nim, a związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
  16. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
  17. uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich decyzji i zezwoleń wymaganych do prawidłowej eksploatacji dźwigu osobowego będącego przedmiotem umowy, w tym skoordynowanie i uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego windy przez Urząd Dozoru Technicznego,
  18. kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze,
  19. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
  20. uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji,
  21. terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru,
  22. przeprowadzenie na własny koszt szkolenia pracowników wskazanych przez przedstawiciela Zmawiającego z obsługi dźwigu osobowego,
  23. zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi utrzymania dostarczonych wyrobów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej, w szczególności bezpłatne świadczenie usług serwisowych obejmujących usuwanie wad i usterek oraz wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu, a także bezpłatne przeprowadzanie konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ich producentów oraz Urzędu Dozoru Technicznego,
  24. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do:
  1. Wykonania czynności, o których mowa w § 2 lit. A, osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku w zakresie budowy szybu i montażu nowego dźwigu w budynku,
  2. kierowania robotami, o których mowa w § 2 lit. B i C osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w zapytaniu ofertowym.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 3 miliony ( trzy miliony zł) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii polis ubezpieczeniowych, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

# § 5
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności o których mowa w w § 2 lit. A ust 1-7 w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym do terminu tego nie wlicza się czas niezbędny na uzyskanie zaleceń i opinii konserwatora zabytków w świetle czego termin wykonania może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności o których mowa w w § 2 lit. B ust 1 i litera C ust.1-5 nie później niż do 15.12.2024 r

# § 6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto ______. zł (słownie:______________ złotych 00/100) w tym:
  1. __________________ zł - za wykonanie czynności o których mowa w w § 2 lit. A. ust. 1-7
  2. __________________ zł - za wykonanie czynności o których mowa w w § 2 litera B ust 1 i litera C. ust.1-5
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

# § 7
Zasady płatności wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 1 płatne będzie w dwóch częściach:
  1. __________________ zł za wykonanie czynności o których mowa w w § 2 lit. Aust. 1-7 w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie protokołu częściowego,
  2. __________________ zł za wykonanie czynności o których mowa w w § 2 lit. B ust.,1 i C,ust. 1-5 w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie protokołu końcowego bez zastrzeżeń .
2. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (lub po usunięciu braków czy usterek).
3. Prawidłowo wystawiona Faktura za wykonany przedmiot umowy wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9. NIP 526-00-19-09
4. Termin zapłaty faktury wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
5. Faktura będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr:________________________________________.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na dane Zamawiającego: Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9. NIP 526-00-19-09

# § 8
Odbiór przedmiotu umowy
1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego będzie faktyczne wykonanie całości prac określonych w § 2. lit. A pkt 1-7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jeśli będzie wymagane.
2. Zamawiający ustali z Wykonawcą termin częściowego odbioru przedmiotu umowy. Miejscem odbioru częściowego umowy będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce uzgodnione przez Strony.
3. Odbiór części przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu spisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z § 2 lit. A niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru. Jednocześnie podpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac w dacie zawiadomienia o gotowości do odbioru.
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne zakończenie całości prac objętych przedmiotem umowy i uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego.
5. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
6. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu spisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru. Jednocześnie podpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac w dacie zawiadomienia o gotowości do odbioru.
7. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym: protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające zgodność z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac, Zamawiający odmówi odbioru, spisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzenia terminu zakończenia robót zgodnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru z winy Wykonawcy.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. c) niniejszej umowy, a także zlecić usunięcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# § 9
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
b)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy:
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt a) umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy;
 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 5,ust. 2 umowy
c)za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
1. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30%. wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie kar umownych z faktury.

# § 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia Aneksem zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
  1. działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
  2. koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, opinii lub uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
  3. zmianą obowiązujących przepisów prawa;
  4. wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub właściwy organ władzy publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  5. niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;
  6. sytuacjami wymienionymi w ust. 2., jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany zakresu (przedmiotu) i sposobu wykonania zamówienia w związku z:
  1. koniecznością zaniechania wykonania części prac ze względu na fakt, że ich wykonanie okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego;
  2. pojawieniem się na rynku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiających uzyskanie lepszej jakości albo zmniejszenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;
  3. koniecznością wykonania prac zamiennych w stosunku do przyjętych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
  4. wystąpieniem nieprzewidzianych kolizji z innymi urządzeniami lub sieciami,
  5. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku:
  1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
  2. w sytuacjach wymienionych w ust. 2., jeżeli będą one miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, dotyczących sposobu i zakresu wykonania zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a także sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zmiany umowy są możliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zmiany wynagrodzenia wynikające z ust. 3 lit. b) zostaną ustalone na podstawie szczegółowej wyceny przedłożonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

# § 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
  1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  2. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego
- w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,
  1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.
  2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, powinno także zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, może on żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych prac wraz z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.

# § 12
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
  1. na wykonane roboty budowlane na okres ___ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy,
  2. na dźwig osobowy na okres ___ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy
2. Strony ustalają, że okres rękojmi będzie miał taką samą długość jak okres gwarancji tj.:
  1. na wykonane roboty budowlane na okres ___ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy,
  2. na dźwig osobowy na okres ___ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń dostarczy Zamawiającemu wykaz danych adresowych umożliwiających zgłaszanie wad i uszkodzeń, w szczególności adres strony www, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów.
5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę poprzez jeden ze sposobów wskazanych w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji wyłącznie na swój koszt.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 2 pkt. c) niniejszej umowy, a także zlecić usunięcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po upływie terminów o których mowa w ust. 1 i 2., jeżeli Zamawiający zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tych terminów.

# § 13
Zabezpieczenie umowy
1. Wysokość zabezpieczenia należnego wykonania umowy wynosi............zł, co stanowi 10% wartości brutto umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należnego wykonania umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy w jednej z następujących form:
a) gwarancji ubezpieczeniowej
b) pieniądzu
     3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Polskiego Związku Niewidomych.................................................................
 4. W przypadku braku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należnego wykonania umowy kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z pierwszej prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawce zgodnie z § 7
5. Zabezpieczenie należnego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania oraz tytułu gwarancji
6. Zabezpieczenie należnego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 100 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane ( podpisanie protokołu końcowego bez zastrzeżeń)

# § 14
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, jedynie za zgodą wyrażoną przez Zamawiającego.
2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.

# § 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki
a) opis przedmiotu
b) zapytanie ofertowe
c) oferta Wykonawcy
d) kopię polisy ubezpieczeniowej

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA