# Zapytanie ofertowe

Tytuł zamówienia:

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w budynku Polskiego Związku Niewidomych - obiekcie służącym rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PZN OLR „NESTOR” w Muszynie” – III ETAP – stan surowy.

Nazwa Zamawiającego:

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

NIP 5260001909

Planowane miejsce realizacji:

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny im. kpt. Jana Silhana „NESTOR” Polskiego Związku Niewidomych

ul. Lipowa 4, Muszyna

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Muszyna: Bogdan Kałucki, Dyrektor Ośrodka

email: nestordyrektor@gmail.com

tel.:692435582

Warszawa: Grażyna Bożek, Z-ca kierownika działu Administracji i Wsparcia Logistycznego

mail: gbozek@pzn.org.pl

tel.: +48 533426677

## Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamówienie jest finansowane ze środków Zamawiającego.

## Przedmiot zamówienia - opis

## Kod CVP - nazwa

## 45000000-7 – Roboty budowlane

## 45262800-9 – Rozbudowa budynków

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego Ośrodka PZN OLR „Nestor” w Muszynie – III ETAP – stan surowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem i programem funkcjonalno‑użytkowym.

Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie nadbudowy i przebudowy segmentu B w obrysie istniejących ścian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ścian nośnych, słupów, wieńców, schodów i stropów żelbetowych,

- budowę kanałów wentylacyjnych i dymowych, więźby dachowej wraz z kompletnym pokryciem i orynnowaniem oraz stropów drewnianych,

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie zaplecza i wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów,

- wstawienie okien i drzwi balkonowych z PCV,

- wykonanie wszystkich innych prac wynikających z programu funkcjonalno‑użytkowego, kosztorysu ślepego i dokumentacji formalno‑prawnej.

Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i uzupełnienie oferty rehabilitacyjnej ośrodka. Organizacja prac winna uwzględniać fakt, iż prace będą wykonywane w czynnym budynku. Prace należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Zadania po stronie Wykonawcy:

## wykonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z zestawieniem zaplanowanych prac,

  - wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami , warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.,

  - utrzymywania porządku na terenie prowadzonych prac i usuwania odpadów powstałych w trakcie realizacji zlecenia, które stanowić będą własność Wykonawcy,

  - bieżące usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu budynku,

## przedłożenie wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej,

## Warunki udziału w postępowaniu

4.1 Kwalifikacje i doświadczenie: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach.

4.2 Doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat Wykonawca musi wykonać co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub nadbudowie budynków o wartości minimum 1 000 000 zł brutto każda; oraz wykazać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.).

4.3 Obowiązkowa wizja lokalna: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga konieczności odbycia przez Oferenta wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką, charakterem prac,  wykonaniem obmiaru a także zdobyciem na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej w Ośrodku PZN OLR „NESTOR” w Muszynie ustala się po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną pod numerem telefonu 692 435 582. Udział w wizji lokalnej jest warunkiem udziału w postępowaniu; potwierdzenie odbycia wizji należy dołączyć do oferty.

## 5. Zasady wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w dwóch ratach:

I rata – 50 % wynagrodzenia po wykonaniu 50% robót budowlanych płatne w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego bez uwag.

II rata - 50% wynagrodzenia w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego bez uwag.

5.2  Ubezpieczenie: W chwili podpisania umowy Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę co najmniej 500 000 zł.

5.3 Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto. Terminy wniesienia zabezpieczenia, jego zwrotu oraz formy zabezpieczenia zostaną określone w umowie.

## Termin wykonania i gwarancja

  - Termin realizacji: Roboty należy zakończyć najpóźniej do 31 października 2026 r.

  - Wykonanie usługi  zostanie  odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione przez Zamawiającego.

  - Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag. Oferowany okres gwarancji podlega ocenie według kryteriów wskazanych w pkt 7.

## 7. Przygotowanie i składanie ofert

7.1 Termin składania ofert: do 05 stycznia 2026 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.2 Sposób złożenia: ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w formie papierowej, na formularzu będącym załącznikiem do zapytania ofertowego podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „NESTOR” (Muszyna, ul. Lipowa 4).

7.3 Zawartość oferty:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy,

  - wypełnione Oświadczenie Wykonawcy,

  - Wykaz robót budowlanych z referencjami,

  - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

  - Uproszczony kosztorys ofertowy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uproszczony kosztorys ofertowy. Kosztorys ten powinien przedstawiać łączną wartość netto i brutto robót w rozbiciu na podstawowe grupy robót wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego (np. prace konstrukcyjne, instalacyjne, prace dachowe, roboty wykończeniowe). Kosztorys ma charakter orientacyjny – służy weryfikacji rzetelności wyceny i porównaniu ofert; nie będzie stanowił podstawy rozliczeń i nie wymaga szczegółowych obmiarów. Brak załączenia takiego kosztorysu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami zapytania.

  - Ważność oferty: oferta musi być ważna co najmniej 90 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Dane osób przetwarzane w ramach postępowania ofertowego będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności umieszczonej na stronie www.pzn.org.pl

## 8. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
    oceny ofert, przyjmując zasadę że 1% = 1 punkt

- cena brutto (C) - 70%

- okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane -30%

- Cena brutto – waga 70 %.

Oferty będą ocenione zgodnie z wzorem:

- Cena brutto oferty (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 70 punktów):

liczba punktów = najniższa zaoferowana cena (brutto)/cena w badanej ofercie (brutto) x 70

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów):

- Okres gwarancji – waga 30 %. 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane to 3 lata (36 miesięcy).

Wykonawca może zaproponować następujące okresy gwarancji i rękojmi:

- 3 lata (36 miesięcy) - 0 punktów

- 3,5 lat (42 miesiące) - 10 punktów

- 4 lata (48 miesięcy) - 20 punktów

- 4,5 lat (54 miesiące) - 25 punktów

- 5 lat i więcej (60 miesięcy i więcej) - 30 punktów

- Ocena końcowa – suma punktów uzyskanych w kryteriach Cena i Gwarancja. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku, gdyby dwie oferty uzyskały identyczną sumę punktów, za korzystniejszą zostanie uznana oferta, która wpłynęła wcześniej.

## 9. Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Pytania dotyczące treści zapytania  należy kierować na adres e‑mail: nestordyrektor@gmail.com lub pod numer telefonu 18 471 40 29.

Do niniejszego zapytania dołączono:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania (należy wypełnić i dołączyć do oferty).

- Oświadczenie Wykonawcy – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (należy wypełnić i dołączyć do oferty).

- Wykaz robót budowlanych – formularz służący do wykazania doświadczenia Wykonawcy (należy wypełnić i dołączyć do oferty).

- Program funkcjonalno‑użytkowy III ETAP – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań technicznych.

- Kosztorys ślepy  – zestawienie robót budowlanych do wyceny.

10. Zmiany postanowień umowy:

10.1. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w szczególności, jeśli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

10.2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 nastąpić mogą w uzasadnionych przypadkach np. zmiany warunków rynkowych oferowanych usług.

10.3 Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT

- gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.

10.4 Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Oferenta określonego w niniejszej umowie. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

11. Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. nie będzie kompletna.

4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

5. cena wskazana w ofercie będzie rażąco niska lub wysoka.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

12. Postanowienia końcowe:

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów niezwłocznie poprzez upublicznienie informacji na swojej stronie internetowej.

2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.

3. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

9. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11. Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz uzupełnienia żądanych dokumentów.